IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PROJEKTA  KONKURSA

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novadā

projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas”” ( Nr. KPFI – 7/86)

īstenošana  turpinās

Projekta mērķis  ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu.

Projekta kopējās izmaksas LVL 277 664. Kopējo izmaksu sadalījums - KPFI  finansējums 85 %  -  233 769 Ls, pašvaldības  līdzfinansējums 15 % - 41 254 Ls.

Izglītības iestādes ēka celta un nodota ekspluatācijā 1988.gadā ar tā laika celtniecības tehnoloģijām, zemu tā laika darba un materiālu kvalitāti. Ēkas ārsienas un jumts ir fiziski nolietojušies, energoefektivitātes līmenis zems. Problēmas ar ēkas siltumefektivitāti apliecina arī veiktais energoaudits.

Projekta galvenās aktivitātes:

- Tehniskās dokumentācijas izstrāde:

energoaudita pārskats,  sertificēta arhitekta paskaidrojuma raksts un tehniskā projekta izstrāde, t.sk. ekspertīze.

- Autoruzraudzība.

- Būvdarbu izmaksas:

ārsienu un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa un ēkas cokola daļas siltināšana.

- Inženierkomunikāciju  renovācija, kas nodrošina ēkas siltumapgādes sistēmas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu darbību.

- Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

- Informācijas un publicitātes pasākumi.

- Energoefektivitātes pasākumu plāna izstrāde.

- Ēkas energosertifikācijas pakalpojums

Projekta izsludinātais iepirkuma atklātais konkurss 2011.gada jūlijā ”Būvdarbi projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” noslēdzās septembrī bez rezultātiem un novembrī tika atkārtoti izsludināts konkurss ar atvieglotiem noteikumiem.

2012.gada janvārī  Priekules novada domes Iepirkuma komisija  izvērtēja piedāvājuma  dokumentāciju, kas tika iesniegta atkārtotam konkursam. 2012.gada februārī Priekules novada dome plāno slēgt līgumu ar SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS" par būvdarbu veikšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas”. Pēc līguma noslēgšanas tiks saskaņoti rekonstrukcijas darbi  izglītības iestādē.

Būvdarbu izpildes laiks no 2012.gada aprīļa līdz augustam.

Informāciju sagatavoja Ina Dalbiņa