**ZIŅOJUMS**

**PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ**

**SEPTEMBRĪ**

**Priekulē:**

1. Grants uzvešana un caurtekas ierakšana Upes ielā.
2. Grants uzvešana uz Priekules pagasta ceļiem: Kalnenieki – Audari; Gūžas – Veldres; Ozolbunči – Gramzda.
3. Ceļu apaugumu noņemšana ceļā Priekules pilsēta – Audari.
4. Divu caurteku ierīkošana Mucenieki – Ordanga un Audari – Zedaku ceļā.
5. Kapu žogu montāža Mazgramzdas kapos.
6. Ielu un ceļu grēderēšana Priekules pilsētā un pagastā.

**Bunkas pagastā:**

1. Pabeigti granta ceļu labošanas darbi uzberot grants kārtu.
2. Noticis iepirkums par Krotes skolas siltumtrases remontu.
3. Pabeigti tehniskie projekti par dzeramā ūdens sagatavošanu Krotē un septiķa izbūvi pie “Kuršu” (skolotāju) mājas.
4. Pēc vairāk kā gada darba pabeigts un iesniegts Vides ministrijai aktualizēts Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas  TEP sakarā ar tā nepilnīgu izbūvi.
5. Notikusi vairāku ēku ūdensapgādes sistēmas un sienu pārbūve sakarā ar ūdens skaitītāju uzlikšanu.
6. Usaiķu kapos uzstādīts pavasarī nopirktais žogs.
7. Skolas katlumājā pārmūrēts katls.
8. Turpinājusies malkas sagarināšana pie skolas katlumājas un zāles pļaušana visā pagasta teritorijā.

**Kalētu pagastā:**

1. Sagatavota dokumentācija jumta seguma nomaiņai daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 2 un 2A.
2. Kontrolaku remonts.
3. Turpinās remontdarbi dzīvokļiem, kuri paredzēti bāreņiem.
4. Sagatavošanās darbi pasākumam „Briedēns 2015 ”.
5. Ikdienas darbi ( malkas sagatavošana un vešana; gružu vākšana pašvaldības teritorijā; zāles pļaušana, apauguma noņemšana no taciņām un celiņiem, puķu dobju ravēšana, u.c.).

**Virgas pagastā:**

1. 25.septembrī ekspluatācijā tiek nodota Virgas pamatskolas apkures sistēmas būvniecība. Darbus veica SIA „ Vektra - 21’’.
2. Daudzdzīvokļu māja ‘’Sarmas’’, Paplakā uzsākta 16 skursteņu pārmūrēšana uz doto brīdi pārmūrēti 6 skursteņi.
3. Turpinās darbi jauna ūdensvada rekonstrukcijai Paplakā. Līguma termiņš 1.oktobris.
4. Turpinās Purmsātu ielu apgaismojuma projekta izstrāde minimālā sastāvā.
5. Izstrādāts Virgas pamatskolas malkas šķūņa projekts minimālā sastāvā.
6. Veikti ceļa remontdarbi uz Gravnieku ceļa.
7. Uz Gabaliņa ceļa pie tilta pār “ Virgu” novērsti grants izkalojumi.
8. Daudzīvokļu mājā ” Gaismas” ieliktas jaunas ārdurvis.

**Gramzdas pagastā:**

1. Pabeigts skolas sporta zāles remonts.
2. Pabeigts sakārtot ielas apgaismojumu skolas iekšpagalmā un bērnu rotaļlaukumā, pie mājām Skolas iela 6, Miera iela 2 un Uzvaras iela 4.
3. Pabeigti labiekārtošanas darbi darbnīcai Miera iela 3.
4. Pabeigta malkas sagatavošana.
5. Uzstādīts žogs apkārt bērnu rotaļlaukumam.
6. Atremontēts malkas šķūnītis Aizvīķos.
7. Sagatavota malka Aizvīķu bibliotēkai un feldšeru punktam.

**PAR IEPIRKUMIEM SEPTEMBRA MĒNESĪ**

**Pieņemts lēmums:**

Iepirkumā „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”, līgums tiek slēgts ar SIA „Grobiņas SPMK” par līgumcenu (cena bez PVN) 16395,52 EUR.

**Notiek vērtēšana:**

1. iepirkumā „Jumta seguma uzklāšanas darbi Liepu aleja 2 un 2a Kalētu pagastā, Priekules novadā”;
2. iepirkumā „Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa pārbūve”.

**Izsludināti:**

1. atklāts konkurss „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2015./2016.gada ziemas periodā”;
2. iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā””.

**Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:**

1. „Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm”.
2. „Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm”.

Pašvaldības izpilddirektors Andris Razma

23.09.2015.