1.pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

24.11.2016.lēmumam (prot.Nr.19,52.)

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras

izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””

**Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkums 2016.-2026.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mērķa***  ***Nr.*** | ***Pasākums*** | ***Prioritāte,***  ***izpildes termiņš*** | ***Iespējamais finansētājs*** | ***Iespējamais izpildītājs*** | ***Iespējamās***  ***izmaksas*** | ***Izpildes indikatori*** |
| **Institucionālie un organizatoriskie aspekti** | | | | | | |
| **1.** | 4.1.1. Dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu sagatavošana | II 2016 | LR VARAM | LR VARAM | budžeta ietvaros | Ministru kabineta apstiprināti  dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi |
| **2.** | 4.1.2. Dabas lieguma robežu precizēšana | II 2016 | LR VARAM | LR VARAM | budžeta ietvaros | Precīzas, loģiskas dabas lieguma robežas; attiecīgi  grozījumi MK noteikumos „Par dabas liegumiem” |
| **3.** | 4.1.3. Dabas lieguma informatīvo zīmju izgatavošana, izvietošana un uzturēšana | II 2016; 2016-2026 | projektu ietvaros | DAP, zemju apsaimniekotāji | Izgatavošana: viens stabiņš 20 EUR, planšete 11 EUR | Informatīvās zīmes izvietotas dabā |
| **Dabas vērtību aizsardzība** | | | | | | |
| **5., 6.,7.** | 4.1.4. Neiejaukšanās aizsargājamo mežu, avoksnāju un atsegumu biotopu attīstībā 264 ha platībā | I nepārtraukti  2016-2026 | - | AS „LVM”  Dienvidkurzemes MS, **pašvaldība**, privāto zemju īpašnieki | - | Mežaudžu, avoksnāju un atsegumu biotopi attīstās dabiski un netraucēti |
| **5.,6.,7.** | 4.1.5. Meža dzīvnieku piebarošanas vietu pārcelšana ārpus plānotajām dabas lieguma un regulējamā režīma zonām | I 2016 | mednieku kolektīvs, privātie īpašnieki | mednieku kolektīvs, privātie īpašnieki | Nenoz. | Dabas lieguma mežaudzēs (plānotajās dabas lieguma un regulējamā režīma zonās) neatrodas meža dzīvnieku piebarošanas vietas |
| **7.** | 4.1.6. Zivju resursu kontroles nodrošināšana | II 2016-2026 | projektu ietvaros, VVD budžeta ietvaros | RVP inspektori, sabiedriskie vides inspektori |  | Ilgtspējīgas taimiņa un platspīļu vēža populācijas |
| ***Mērķa***  ***Nr.*** | ***Pasākums*** | ***Prioritāte,***  ***izpildes termiņš*** | ***Iespējamais finansētājs*** | ***Iespējamais izpildītājs*** | ***Iespējamās***  ***izmaksas*** | ***Izpildes indikatori*** |
| **4., 6., 7.** | 4.1.7. Dabisko zālāju apsaimniekošana 3,7 ha platībā | I regulāri  2016-2026 | LAP | privāto zemju īpašnieki | Atbalsta maksājums 55 EUR/ha; pēc pār- inventarizācijas 155 EUR/ha | Dabiskais zālājs uzturēts labā aizsardzības stāvoklī |
| **6., 7.** | 4.1.8. Atklātu pļaviņu un lauču uzturēšana (kopā ap 14 ha platībā, prioritāri apsaimniekojamās – 7 ha) | I pēc iespējām  ik pēc 3-5 gadiem  2016-2026 | projektu ietvaros, privāto zemju īpašnieki,  AS LVM  Dienvid- kurzemes MS | privāto zemju īpašnieki,  AS„LVM”  Dienvidkurzemes MS | Atkarībā no sarežģītības pakāpes (ar koku un krūmu ciršanu – ap 700 eur/ha, tikai pļaušana - ap 100 EUR/ha) | Dabas liegumā atrodas atklātas, ar kokiem un krūmiem neaizaugušas pļaviņas un lauces |
| **5.,8.** | 4.1.9. Atkritumu izvākšana | III pēc iespējām  2026 | privāto zemju īpašnieki, pašvaldības | privāto zemju īpašnieki, brīvprātīgie | Nenoz. | Dabas lieguma teritorijā nav izgāzti atkritumi |
| **Zinātniskā izpēte un monitorings** | | | | | | |
| **9.** | 4.1.10. Natura 2000 vietu monitorings | II vismaz reizi sešos gados 2016-2026 | DAP | attiecīgo nozaru sertificēti eksperti | ietvertas kopējās Natura 2000 monitoringa izmaksās, bezmugurkaulniekiem 100 EUR gadā | Pieejami dati par biotopu platību un kvalitāti, sugu populāciju stāvokli |
| **10.** | 4.1.11. Zivju sugu monitorings | II vismaz reizi sešos gados 2016-2026 | DAP | BIOR |  | Pieejami dati par zivju sugu populāciju stāvokli |
| **11.** | 4.1.12. Kokvardes populācijas monitorings | III reizi 2 gados 2016-2026 | projektu ietvaros | sertificēts abinieku sugu eksperts | 500 EUR gadā | Pieejami dati par kokvardes populāciju stāvokli |
| **12.** | 4.1.13. Mazā ērgļa monitorings | II katru gadu  2016-2026 | DAP  AS „LVM” | sertificēts mazo ērgļu eksperts | ietvertas kopējās parauglaukuma „Mazgramzda” apsekošanas izmaksās | Pieejami dati par mazā ērgļa populāciju stāvokli |
| **13.** | 4.1.14. Ruņupes ūdens kvalitātes monitorings | II 2 reizes gadā 2016-2026 | projektu ietvaros, piem. Zivju fonds |  | 10 paraugiem 430 eur (neskaitot transporta izdevumus) | Pieejama informācija par upju ūdens kvalitāti, noteikti kvalitātes kritēriji |
| **Informatīvie pasākumi un infrastruktūra** | | | | | | |
| ***Mērķa***  ***Nr.*** | ***Pasākums*** | ***Prioritāte,***  ***izpildes termiņš*** | ***Iespējamais finansētājs*** | ***Iespējamais izpildītājs*** | ***Iespējamās***  ***izmaksas*** | ***Izpildes indikatori*** |
| **14.** | 4.1.15. Informācijas stendu uzturēšana | II 2016 – 2026 | projektu ietvaros | DAP,  **pašvaldības** | Atjaunošana: viena stenda koka daļas 350 EUR, planšete 72 EUR | Teritorijas apmeklētājiem pieejama informācija par dabas lieguma dabas vērtībām, aizliegtajām un atļautajām darbībām |
| **15.** | 4.1.16. Tūrisma maršrutu ierīkošana un uzturēšana | III 2026 | projektu ietvaros, piem. LVAF, ERAF  Priekules novads | **Priekules novads** | Atkarībā no labiekārtojuma | Dabā atpazīstams gājēju un velobraucēju maršruts |
| **15.** | 4.1.17. Tūristu apmešanās vietas labiekārtošana un uzturēšana | III 2026 | projektu ietvaros, piem. LVAF, ERAF  Priekules novads | **Priekules novads** | Atkarībā no labiekārtojuma, ~700 EUR gadā | Labiekārtota tūristu apmešanās vieta |
| **15.** | 4.1.18. Auto stāvlaukuma ierīkošana | III 2026 | projektu ietvaros, piem. LVAF, ERAF  Priekules novads | **Priekules novads** | Ierīkošana 5000 EUR | Ierīkots auto stāvlaukums |
| **14.** | 4.1.19. Bukleta izdošana | III 2026 | projektu ietvaros, piem. LVAF  Priekules novads | **Priekules novads** | 5000 eur | Izdots buklets ar informāciju par dabas liegumu |


2.pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

24.11.2016.lēmumam (prot.Nr.19,52.)

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras

izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””

**Dabas liegumā „Ruņupes ieleja” plānotie apsaimniekošanas pasākumi 2016.-2026.gadam.**

3.pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

24.11.2016.lēmumam (prot.Nr.19,52.)

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras

izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””

**Zemes īpašnieku saraksts, kuru īpašumus skar projektā plānotās darbības**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | KADASTRA APZĪMĒJUMS | ĪPAŠNIEKS | KONTAKTINFORMĀCIJA (tel.num., e-pasts, adrese) | PLĀNOTĀS DARBĪBAS SAM 5.4.1.1. | AR ĪPAŠNIEKIEM NEPIECIEŠAMS | PIEZĪMES |
| 1 | 64820090004 | Jānis Boks | Ziepniekkalna iela 64k-1-8, Rīga, LV- 1076 | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēta labiekārtota autostāvvieta (info zīme/dēlis, tualete, atkritumu urnas), gājēju tiltiņš, daļa marķētu velo un pastaigu taku ar informācijas zīmēm. | Saskaņojums/Nodoma protokols slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar ierakstu zemesgrāmatā, ja saņemsim finansējumu. | 1/2 |
| 2 | 64820090004 | Laura Ozolniece | Slokas iela 142 – 56, Rīga , LV- 1069 | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēta labiekārtota autostāvvieta (info zīme/dēlis, tualete, atkritumu urnas), gājēju tiltiņš, daļa marķētu velo un pastaigu taku ar informācijas zīmēm. | Saskaņojums/Nodoma protokols slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar ierakstu zemesgrāmatā, ja saņemsim finansējumu. | 1/2 |
| 3 | 64580010092 | valsts meži |  | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēts daļa marķētu velo taku ar informācijas zīmēm. |  | 288. kv. 16. nog. + mazi laukumiņi 14. nog. |
| 4 | 64580010092 | valsts meži |  | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēts daļa marķētu velo taku ar informācijas zīmēm. |  | 305. kv. mazi laukumiņi 5., 7., 8., 17. nog. |
| 5 | 64820090232 | Thomas Miles Haselton | ms.dace.cirule@gmail.com | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēts daļa marķētu velo un pastaigu taku ar informācijas zīmēm. |  | ~~(~~šķiet, ka pieder ārzemniekam)- Tomass (Thomas) Mails (Miles) Haseltons (Haselton) |
| 6 | 64820090002 | Priede Oskars | Brīvības gatve 449- 5, Rīga, LV-1024 | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēts labiekārtots skatu laukums (margas, nojume, līdzena pamatne zem līnijas un nojumes), daļa marķētu velo un pastaigu taku ar informācijas zīmēm. | Skatu laukuma izbūve Gramzdas pusē no Ruņupes. Saskaņojums/Nodoma protokols slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar ierakstu zemesgrāmatā, ja saņemsim finansējumu. | Bunči |
| 7 | 64820090128 | Trankale Indra | „Saulstari”-22, Jaunmuiža, Skrundas pag., Skrundas novads, LV-3307 | Īpašuma teritorijā saskaņā ar plānu paredzēts labiekārtots skatu laukums (margas, nojume, līdzena pamatne zem līnijas un nojumes), daļa marķētu velo un pastaigu taku ar informācijas zīmēm. | Skatu laukuma izbūve Mazgramzdas pusē no Ruņupes. Saskaņojums/Nodoma protokols slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar ierakstu zemesgrāmatā, ja saņemsim finansējumu. | Modernieki, nedzīvo uz vietas, nelaimīga, ka nopirkusi mežu, nezinot, ka tas ir liegumā. |